|  |  |
| --- | --- |
| **Información Básica** | |
| **Proyecto :** | Contador de cambios |
| **Fecha de reunión:** | 1/05/2014 |
| **Hora de reunión** | 1:00 pm - 2:00 pm |
| **Etapa:** | PM2 |
| **Liderado por:** | Líder de equipo |
| **Medio de reunión:** | Virtual (Skype) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes:** | | |
| **No** | **Nombre y Apellidos** | **Cargo** |
| **1** | Layne Granados | Líder de Desarrollo |
| **2** | Claudia Vargas | Líder de Calidad |
| **3** | Rafael Ortega | Líder de equipo |
| **4** | Fabián Becerra | Líder de Planeación |
| **5** | Oscar Velásquez | Líder de Soporte |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ausentes:** | | |
| **No** | **Nombre y Apellidos** | **Cargo** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Agenda** |
| 1. Revisión de actividades de la semana 9 2. Definición de la estructura del informe de Postmortem. |

|  |
| --- |
| **Desarrollo de la reunión** |
| 1. La realización de las actividades de la semana 9 se encuentra en progreso. Falta terminar el documento de Postmortem y PIP del ciclo2. 2. Para el informe de Postmortem , se definió implementar la estructura sugerida por el script de Postmortem del libro “Introduction to the team software”:    * Requerimientos implementados en el proyecto    * Diseño del producto    * Estrategia de desarrollo    * Gráficas estadísticas sobre el proceso y resultados del proyecto.      + Gráfica Valor ganado planeado vs Real para ciclo1 y 2.      + Gráfica LOC planeado vs Real.      + Gráfica Tiempo planeado vs Real.    * Reporte líder de equipo      + Revisión de cumplimiento de metas      + Problemas y mejoras para la ejecución del rol    * Reporte líder de planeación      + Revisión de cumplimiento de metas      + Problemas y mejoras para la ejecución del rol    * Reporte líder de desarrollo      + Revisión de cumplimiento de metas      + Problemas y mejoras para la ejecución del rol    * Reporte líder de calidad      + Revisión de cumplimiento de metas      + Problemas y mejoras para la ejecución del rol    * Reporte líder de soporte      + Revisión de cumplimiento de metas      + Problemas y mejoras para la ejecución del rol. |

|  |
| --- |
| **Compromisos** |
| Los integrantes se comprometen a actualizar los documentos faltantes antes del 5/05/2014. |